《软件工程与项目管理》第3组第1次项目进展报告

小组编号：第3组

小组成员：花用科（组长）、赖娴艳、王博雅、汪婧文

项目名称：image-enhancement（漫像交融）

项目仓库地址：https://github.com/HYwlkK/image-enhancement

报告周期：2026年10月25日至2026年10月25日

第一部分：团队整体工作

1.1 本阶段计划任务及完成情况

| 计划任务 | 完成状态(已完成/进行中/未开始) | 简要说明/遇到的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 任务1：立项与范围界定 | 已完成 | 形成产品定位与首版范围，以照片动漫化和基础增强为主。 |
| 任务2：需求获取与分析 | 已完成 | 依据项目构想、用户场景与课程要求形成需求说明书；用户反馈安排在M1试用环节。 |
| 任务3：分工与迭代规划 | 已完成 | 形成四人分工、16项任务与M1—M3规划。 |
| 任务4：任务登记与文档检查 | 已完成 | 已建立Issue #6—#21及M0—M3里程碑；文档检查覆盖需求、链接、任务依赖及Word完整性。 |
| 任务5：迭代与验收安排 | 已完成 | 已完成M1—M3任务排期与验收设计；应用实现按各Issue清单推进。 |

1.2 本阶段主要成果

漫像交融为本组从零设计开发的图像风格化与增强项目。本阶段完成立项、需求分析与协作材料，尚未形成可运行软件。

1. 形成软件需求规格说明书V1.1，明确目标用户、10项功能需求、6类质量要求及验收方法，详见附件1。

2. 制定四人分工、3个开发里程碑及16项任务，每项列明负责人、依赖和验收标准，详见附件2。

3. 形成README初稿、16份Issue正文、Issue与PR模板及贡献指南，详见附件3。材料已入库，并已建立16个开发任务Issue、4个里程碑及文档检查流程。

1.3 下阶段工作计划

下一阶段以完成可演示的照片动漫化核心链路为目标。

1. 花用科核对课程组织仓库要求，落实成员邀请与main保护；四名成员分别认领任务，并以本人账号提交、互评和合并。

2. 花用科完成风格化算法；赖娴艳实现上传及任务接口；王博雅实现上传、参数与状态页面；汪婧文实现测试与CI。

3. 按M1验收完成上传—动漫化—结果预览链路，保留实际处理和Actions记录，再发布v0.1.0；未完成项记录原因并调整计划。

第二部分：个人工作

| 姓名 | 工作任务 | 工作成果 | 具体工作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 花用科 | 范围统筹；迭代规划；风格化算法 | 责任：SRS第1、2、8章；T01、05、09、13 | 明确产品边界及算法分解；负责报告统稿、范围变更及验收。后续独立提交风格化与增强模块。 |
| 赖娴艳 | 后端需求；上传、任务与资源 | 责任：SRS第3、6章；T02、06、10、14 | 核对上传限制、状态流转、下载及清理；负责后端接口和资源隔离，并编写接口测试。 |
| 王博雅 | 用户流程；前端交互 | 责任：SRS交互及用例；T03、07、11、15 | 核对上传、风格选择、处理中、对比4类页面状态；负责前端交互与组件测试。 |
| 汪婧文 | 质量要求；测试与CI | 责任：SRS第4、5、7章；T04、08、12、16 | 核对边界用例、质量指标和需求追踪；负责测试、CI与发布复现，登记真实测试证据。 |

本表按需求、接口、交互与测试四类模块职责组织。需求基线、接口约定、交互用例和验收清单已形成，后续工作由关联Issue跟踪。

附件

以下附件随报告一并提交，文档与任务规划相互引用。

1. 附件1_漫像交融软件需求规格说明书.docx

2. 附件2_第3组分工与GitHub协作计划.docx

3. 附件3_GitHub协作准备材料（README初稿、16项Issue、协作模板与证据登记表）。

说明

本报告周期为2026年10月25日，组号为第3组。第一阶段任务登记及检查记录见仓库docs/planning目录。

本报告按需求、接口、交互和测试职责汇总阶段交付，任务编号、提交及检查记录可通过仓库登记表追踪。